Fase de Inicio

Red de Apoyo a Pacientes con Enfermedades de Alto Costo

Versión: 2.0
Fecha: 18 de septiembre de 2025

Autores:

- David Ospino

- Erick Mendoza

- Gustavo Tapias

- Walter Gonzales

- Julio Henríquez

Rol: Equipo de Ingeniería de Software

Organización: Universidad Autónoma del Caribe

Red de Apoyo a Pacientes con Enfermedades de Alto Costo

- Plan y Cronograma

Plan Rup del Proyecto

Cronograma del Proyecto (4 meses – 8 iteraciones)

Iteraciones

- Iteración 1: 8 días.

- Iteraciones 2 a 8: 15 días cada una.

- Total = 4 meses.

| Mes | Iteración |  | Fase principal | Roles principales involucrados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes 1 | Iteración 1 (8 días) – Iteración 2 (15 días) |  | Inicio (definición) + Elaboración inicial | Arquitecto Software, Diseñador UX/UI, Especialista en BD, DevOps, Ciberseguridad |
| Mes 2 | Iteración 3 – Iteración 4 |  | Elaboración completa + inicio de Construcción | Backend, Frontend, UX/UI, Arquitecto, BD, QA |
| Mes 3 | Iteración 5 – Iteración 6 |  | Construcción fuerte (desarrollo y pruebas) | Backend, Frontend, BD, QA, DevOps, Ciberseguridad |
| Mes 4 | Iteración 7 – Iteración 8 |  | Construcción final + Transición (despliegue y soporte) | QA, DevOps, Soporte Técnico, Admin Plataforma, Ciberseguridad |

- Diagrama Caso de uso Nivel 0

- Diagrama Caso de uso Nivel 1

- Modelo de Dominio

- Identificación StakeHolders

Internos

- Equipo de Gestión

  - Gerente de proyecto: Responsable de planificación, seguimiento y coordinación general.

  - Líder de producto / Product Owner: Define los requisitos y prioriza funcionalidades.

- Equipo de Desarrollo

  - Arquitectos de software: Define la arquitectura y guía la implementación técnica.

  - Diseñadores UX/UI: Prototipa y diseña la experiencia del usuario.

  - Desarrollador backend: Programan la lógica del servidor y seguridad.

  - Desarrollador frontend: Implementan la interfaz web/móvil.

  - Especialista en bases de datos: Diseña y administra modelos de datos, optimiza consultas y asegura integridad de la información.

  - Ingeniero de DevOps: Automatiza despliegues, gestiona servidores/nube, integra CI/CD, garantiza la disponibilidad del sistema.

  - Ingeniero de QA / Tester: Realiza pruebas funcionales, de rendimiento y seguridad; reporta errores y valida calidad del software.

  - Equipo de soporte técnico: Atención a usuarios y resolución de incidencias.

  - Administradores de la plataforma: Gestión de usuarios, campañas y validación de casos.

  - Especialista en ciberseguridad: Implementa protocolos de seguridad, encripta datos sensibles, previene vulnerabilidades.

Externos

- Beneficiarios directos

  - Pacientes → Quienes reciben apoyo económico, médico o en especie.

  - Familias de los pacientes → Ayudan a gestionar campañas, registrar información y difundir.

- Colaboradores y donantes

  - Donantes individuales → Personas que aportan dinero o recursos para campañas.

  - Organizaciones y fundaciones → ONG’s y asociaciones que apoyan económicamente o con difusión.

  - Entidades financieras / pasarelas de pago → Facilitan transacciones seguras de donaciones.

- Entidades de salud y verificadores

  - Médicos (validan diagnósticos y tratamientos) .

  - Hospitales y clínicas

  - EPS / IPS.

- Entidades regulatorias

  - Ministerio de Salud / Superintendencia de Salud.

- Comunidad y medios

  - Comunidad en general → Usuarios que consultan, difunden y apoyan campañas.

  - Medios de comunicación y redes sociales → Difunden campañas y generan confianza y visibilidad.

- Historias De Usuario

Gestión de Pacientes y Familias

HU001: Como paciente, quiero registrarme en la plataforma, para poder crear campañas de apoyo.

HU002: Como paciente, quiero completar mi perfil con información médica, para que los médicos puedan verificar mi caso.

HU003: Como familiar, quiero registrar a un paciente, para poder ayudarlo a gestionar campañas.

HU004: Como paciente, quiero actualizar mi información médica, para que mis campañas reflejen mi situación actual.

HU005: Como paciente, quiero ver mis campañas activas y pasadas, para llevar un control de los fondos recibidos.

Creación y Gestión de Campañas

HU006: Como paciente, quiero crear una campaña solidaria, para recibir apoyo económico o material.

HU007: Como paciente, quiero agregar una descripción de mi necesidad, para que los donantes entiendan mi caso.

HU008: Como paciente, quiero subir documentos médicos, para validar mi campaña con los médicos.

HU009: Como paciente, quiero establecer una meta de donación, para informar a la comunidad cuánto necesito.

HU010: Como paciente, quiero cerrar una campaña cuando se cumpla el objetivo, para indicar que ya no se necesitan más aportes.

Donantes y Colaboradores

HU011: Como donante, quiero registrarme en la plataforma, para poder realizar donaciones.

HU012: Como donante, quiero buscar campañas por enfermedad o ubicación, para elegir a quién apoyar.

HU013: Como donante, quiero ver la descripción de la campaña y documentos validados, para tener confianza antes de donar.

HU014: Como donante, quiero realizar donaciones seguras en línea, para contribuir sin riesgo.

HU015: Como donante, quiero recibir confirmación de mi donación, para llevar un registro de mis aportes.

HU016: Como donante, quiero recibir actualizaciones de la campaña, para saber cómo se está usando mi donación.

Validación y Seguridad

HU017: Como médico, quiero revisar y aprobar la información médica de una campaña, para garantizar su veracidad.

HU018: Como administrador, quiero verificar la identidad de los pacientes, para evitar fraudes.

HU019: Como administrador, quiero eliminar campañas falsas o sospechosas, para proteger a los donantes.

HU020: Como especialista en seguridad, quiero encriptar la información sensible, para proteger los datos de pacientes y donantes.

HU021: Como administrador, quiero gestionar permisos de usuarios, para controlar quién puede hacer qué en la plataforma.

Comunicación y Comunidad

HU022: Como paciente, quiero enviar mensajes a mis donantes, para mantenerlos informados sobre mi progreso.

HU023: Como donante, quiero comentar en las campañas, para interactuar con los beneficiarios.

HU024: Como usuario, quiero compartir campañas en redes sociales, para ayudar a difundirlas.

HU025: Como usuario, quiero recibir notificaciones de campañas cercanas o relevantes, para participar más activamente.

Reportes y Transparencia

HU026: Como administrador, quiero generar reportes de donaciones, para llevar control financiero.

HU027: Como paciente, quiero ver un historial de todas mis donaciones recibidas, para mantener transparencia.

HU028: Como donante, quiero ver un resumen de las campañas que he apoyado, para saber mi impacto.

HU029: Como administrador, quiero generar reportes de campañas verificadas y aprobadas, para control interno.

HU030: Como paciente, quiero recibir un certificado o comprobante de las donaciones, para llevar registro legal o contable.

- Diagrama E-R