Especificación de Requerimientos de Software (SRS)

Red de Apoyo a Pacientes con Enfermedades de Alto Costo

ISO/IEC/IEEE 29148:2018

Versión: 1.0
Fecha: 03 de septiembre de 2025

Autores:

- David Ospino

- Erick Mendoza

- Gustavo Tapias

- Walter Gonzales

- Julio Henríquez

Rol: Equipo de Ingeniería de Software

Organización: Universidad Autónoma del Caribe

Especificación de Requerimientos de Software (SRS)

Red de Apoyo a Pacientes con Enfermedades de Alto Costo

ISO/IEC/IEEE 29148:2018

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento establece los requerimientos para el sistema "Red de Apoyo a Pacientes con Enfermedades de Alto Costo", una plataforma digital que conecta pacientes, familias, médicos y donantes para facilitar el apoyo económico y material a personas con enfermedades de alto costo. El documento define las funcionalidades, restricciones y características que debe cumplir el sistema para satisfacer las necesidades identificadas de los stakeholders.

1.2 Alcance

El sistema cubrirá los siguientes aspectos:

- Incluidos en el alcance:

  - Gestión de perfiles de pacientes y familiares

  - Creación y administración de campañas solidarias

  - Sistema de donaciones en línea

  - Validación médica de casos

  - Comunicación entre usuarios

  - Reportes y transparencia financiera

  - Panel administrativo

- Fuera del alcance:

  - Procesamiento directo de pagos (se integrará con pasarelas externas)

  - Diagnósticos médicos

  - Asesoría legal o fiscal

  - Aplicaciones móviles nativas (en esta primera versión)

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones

- API: Application Programming Interface

- BD: Base de Datos

- CI/CD: Continuous Integration/Continuous Deployment

- DevOps: Development Operations

- EPS: Entidad Promotora de Salud

- IPS: Institución Prestadora de Servicios de Salud

- MVC: Model-View-Controller

- ONG: Organización No Gubernamental

- QA: Quality Assurance

- RF: Requerimiento Funcional

- RNF: Requerimiento No Funcional

- SRS: Software Requirements Specification

- UX/UI: User Experience/User Interface

Glosario de términos del dominio:

- Administrador: Usuario encargado de gestionar la plataforma y validar casos

- Campaña: Iniciativa solidaria para recibir apoyo económico o material

- Donante: Persona u organización que aporta recursos

- Familiar: Usuario que gestiona campañas en nombre de un paciente

- Paciente: Beneficiario principal que recibe apoyo

- Stakeholder: Parte interesada en el proyecto

1.4 Referencias

- ISO/IEC/IEEE 29148:2018 - Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering

- Ingeniería de requerimientos.pdf: https://exia.uac.edu.co/pluginfile.php/479226/mod_resource/content/1/Ingenier%C3%ADa%20de%20requerimientos.pdf

- Proceso Unificado de Desarrollo (RUP) - Metodología de desarrollo iterativo

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del Producto

La "Red de Apoyo a Pacientes con Enfermedades de Alto Costo" es un sistema web independiente que funcionará como una plataforma centralizada para:

- Conectar pacientes con necesidades médicas y donantes dispuestos a ayudar

- Proporcionar transparencia y confianza mediante validación médica

- Facilitar la gestión de campañas solidarias y donaciones

Contexto del sistema: El sistema interactuará con:

- Pasarelas de pago externas (para procesamiento de donaciones)

- Redes sociales (para compartir campañas)

- Servicios de correo electrónico (para notificaciones)

- Sistemas de almacenamiento en la nube (para documentos médicos)

2.2 Funcionalidades del Producto

Las principales funciones del sistema incluyen:

Gestión de Usuarios:

- Registro y autenticación de pacientes, familiares, donantes, médicos y administradores

- Gestión de perfiles y roles de usuario

- Actualización de información personal y médica

Gestión de Campañas:

- Creación de campañas solidarias con descripción y documentación médica

- Validación médica de campañas antes de su publicación

- Seguimiento del progreso y cierre de campañas

Sistema de Donaciones:

- Búsqueda y filtrado de campañas

- Procesamiento seguro de donaciones en línea

- Confirmaciones y comprobantes de donación

Comunicación y Transparencia:

- Mensajería entre usuarios

- Comentarios en campañas

- Reportes de donaciones y transparencia financiera

2.3 Características de los Usuarios

| Tipo de Usuario | Características | Necesidades Específicas |
| --- | --- | --- |
| Pacientes | Personas con enfermedades de alto costo, diversos niveles de alfabetización digital | Interfaz simple, acceso desde dispositivos móviles, soporte para subir documentos |
| Familiares | Cuidadores o representantes de pacientes | Capacidad de gestionar múltiples campañas, acceso a información médica |
| Donantes | Personas u organizaciones con voluntad de ayudar | Transparencia, facilidad de pago, información clara sobre el destino de fondos |
| Médicos | Profesionales de salud que validan casos | Acceso a información médica, herramientas de validación eficientes |
| Administradores | Personal técnico y de gestión | Panel de control completo, herramientas de moderación, reportes administrativos |

2.4 Restricciones

Restricciones Técnicas:

- Debe funcionar en navegadores web principales (Chrome, Firefox, Safari, Edge)

- Compatible con dispositivos móviles y tabletas

- Base de datos relacional (PostgreSQL)

- Arquitectura MVC para escalabilidad

Restricciones de Seguridad:

- Encriptación de datos sensibles (información médica y financiera)

- Cumplimiento con normativas de protección de datos

- Autenticación multifactor para roles críticos

Restricciones Operativas:

- Disponibilidad mínima del 95%

- Tiempo de respuesta ≤ 3 segundos para operaciones principales

- Soporte para crecimiento escalable de usuarios

Restricciones Regulatorias:

- Cumplimiento con normativas de salud colombianas

- Transparencia en manejo de donaciones

- Protección de datos personales (Ley 1581 de 2012)

2.5 Suposiciones y Dependencias

Suposiciones:

- Los usuarios tendrán acceso a internet y dispositivos con navegador web

- Los médicos validadores estarán disponibles para revisar casos en tiempo razonable

- Las pasarelas de pago externas mantendrán disponibilidad y seguridad adecuadas

- Los pacientes podrán proporcionar documentación médica digitalizada

Dependencias:

- Integración con servicios de pasarelas de pago (PSE, tarjetas de crédito)

- Servicios de hosting en la nube para almacenamiento y procesamiento

- Servicios de correo electrónico para notificaciones

- APIs de redes sociales para compartir campañas

3. Requerimientos del Sistema

3.1 Requerimientos Funcionales

3.1.1 Gestión de Pacientes y Familiares

RF001 - Registro de Usuarios

- Descripción: El sistema permitirá el registro de pacientes y familiares con información básica y médica.

- Prioridad: Alta

- Iteración: 1-2 (Inicio/Elaboración)

RF002 - Actualización de Perfiles

- Descripción: Los usuarios podrán actualizar su información personal y médica

- Prioridad: Alta

- Iteración: 3-4 (Construcción inicial)

RF003 - Historial de Campañas

- Descripción: Visualización del historial completo de campañas y donaciones recibidas

- Prioridad: Media

- Iteración: 5-6 (Construcción fuerte)

3.1.2 Creación y Gestión de Campañas

RF004 - Creación de Campañas

- Descripción: Los pacientes podrán crear campañas con descripción, documentos médicos y metas financieras

- Prioridad: Alta

- Iteración: 3-4

RF005 - Cierre de Campañas

- Descripción: Posibilidad de cerrar campañas cuando se cumpla el objetivo o por decisión del paciente

- Prioridad: Media

- Iteración: 5-6

3.1.3 Gestión de Donantes y Colaboradores

RF006 - Registro de Donantes

- Descripción: Registro de donantes individuales y organizacionales

- Prioridad: Alta

- Iteración: 3-4

RF007 - Búsqueda de Campañas

- Descripción: Los donantes podrán buscar y filtrar campañas por enfermedad, ubicación, monto necesario

- Prioridad: Alta

- Iteración: 5-6

RF008 - Procesamiento de Donaciones

- Descripción: Sistema seguro para realizar donaciones en línea

- Prioridad: Alta

- Iteración: 5-6

RF009 - Notificaciones a Donantes

- Descripción: Envío de confirmaciones y actualizaciones sobre el progreso de campañas

- Prioridad: Media

- Iteración: 6-7

3.1.4 Validación y Seguridad

RF010 - Validación Médica

- Descripción: Los médicos podrán revisar y aprobar información médica antes de publicar campañas

- Prioridad: Alta

- Iteración: 5-6

RF011 - Verificación de Identidad

- Descripción: El administrador podrá verificar identidades y eliminar campañas fraudulentas

- Prioridad: Alta

- Iteración: 6-7

RF012 - Encriptación de Datos

- Descripción: Todos los datos sensibles deben estar encriptados

- Prioridad: Alta

- Iteración: 3-4

RF013 - Gestión de Roles

- Descripción: Sistema de roles y permisos para diferentes tipos de usuarios

- Prioridad: Media

- Iteración: 7-8

3.1.5 Comunicación y Comunidad

RF014 - Mensajería

- Descripción: Sistema de mensajes entre pacientes y donantes

- Prioridad: Media

- Iteración: 6-7

RF015 - Comentarios

- Descripción: Los donantes podrán comentar en campañas

- Prioridad: Baja

- Iteración: 6-7

RF016 - Compartir en Redes Sociales

- Descripción: Funcionalidad para compartir campañas en redes sociales

- Prioridad: Media

- Iteración: 7-8

RF017 - Sistema de Notificaciones

- Descripción: Notificaciones sobre campañas relevantes y actualizaciones

- Prioridad: Media

- Iteración: 7-8

3.1.6 Reportes y Transparencia

RF018 - Reportes Administrativos

- Descripción: Generación de reportes de donaciones y campañas para administradores

- Prioridad: Media

- Iteración: 7-8

RF019 - Comprobantes de Donación

- Descripción: Los pacientes podrán generar comprobantes oficiales de donaciones recibidas

- Prioridad: Media

- Iteración: 7-8

RF020 - Historial de Donaciones

- Descripción: Los donantes podrán consultar su historial completo de contribuciones

- Prioridad: Baja

- Iteración: 7-8

3.2 Requerimientos No Funcionales

3.2.1 Usabilidad

RNF001 - Interfaz Intuitiva

- La interfaz debe ser clara y fácil de usar para usuarios con diferentes niveles de alfabetización digital

- Tiempo máximo de aprendizaje: 30 minutos para funciones básicas

- Iteración: 2-3 (Diseño UX inicial)

RNF002 - Accesibilidad

- Cumplimiento con estándares WCAG 2.1 nivel AA

- Soporte para lectores de pantalla

- Contraste adecuado y texto escalable

3.2.2 Rendimiento

RNF003 - Tiempo de Respuesta

- Operaciones principales ≤ 3 segundos

- Carga de página inicial ≤ 5 segundos

- Iteración: 5-6 (Optimización)

RNF004 - Escalabilidad

- Soporte para crecimiento de hasta 10,000 usuarios concurrentes

- Arquitectura preparada para escalado horizontal

- Iteración: 6 en adelante

3.2.3 Fiabilidad

RNF005 - Disponibilidad

- El sistema debe estar disponible mínimo el 95% del tiempo

- Tiempo de recuperación ante fallos ≤ 4 horas

- Iteración: 7-8 (Pruebas finales)

RNF006 - Recuperación ante Errores

- Backup automático diario de la base de datos

- Recuperación automática ante errores menores

- Iteración: 6-7

3.2.4 Seguridad

RNF007 - Protección de Datos

- Encriptación AES-256 para datos en reposo

- Conexiones HTTPS obligatorias

- Cumplimiento con Ley 1581 de 2012 (Colombia)

- Iteración: 3-4

RNF008 - Autenticación

- Sistema de autenticación robusto con hash de contraseñas

- Autenticación multifactor opcional para administradores

- Bloqueo temporal tras intentos fallidos

3.2.5 Compatibilidad

RNF009 - Navegadores

- Compatibilidad con Chrome, Firefox, Safari, Edge (últimas 3 versiones)

- Diseño responsivo para dispositivos móviles y tabletas

- Iteración: 4-5

RNF010 - Dispositivos

- Optimización para pantallas desde 320px hasta 4K

- Funcionalidad táctil completa en dispositivos móviles

3.2.6 Mantenibilidad

RNF011 - Código Documentado

- Documentación técnica completa

- Código con comentarios explicativos

- Guías de despliegue y configuración

- Iteración: 3-4 y continua

RNF012 - Modularidad

- Arquitectura modular para facilitar actualizaciones

- Separación clara entre capas (presentación, lógica, datos)

4. Interfaces del Sistema

4.1 Interfaces de Usuario

Panel de Paciente:

- Dashboard con resumen de campañas activas

- Formulario de creación de campañas con validación en tiempo real

- Gestión de documentos médicos

- Historial de donaciones recibidas

Panel de Donante:

- Buscador avanzado de campañas con filtros

- Proceso de donación simplificado

- Historial personal de donaciones

- Sistema de favoritos

Panel de Médico Validador:

- Cola de campañas pendientes de validación

- Visor de documentos médicos

- Herramientas de aprobación/rechazo

- Historial de validaciones

Panel de Administrador:

- Dashboard ejecutivo con métricas principales

- Gestión de usuarios y roles

- Moderación de contenido

- Generación de reportes

4.2 Interfaces de Hardware

- Servidor web: Mínimo 8GB RAM, 4 CPUs, 500GB almacenamiento SSD

- Base de datos: Servidor dedicado con backup automático

- Almacenamiento: Servicio en la nube para documentos (AWS S3 o similar)

4.3 Interfaces de Software

Pasarelas de Pago:

- Integración API con PSE (Colombia)

- Integración con procesadores de tarjetas de crédito

- Webhooks para confirmación de pagos

Servicios de Correo:

- API de servicios como SendGrid o Amazon SES

- Templates responsivos para notificaciones

Redes Sociales:

- APIs de Facebook, Twitter, WhatsApp para compartir

- Open Graph meta tags para preview

4.4 Interfaces de Comunicación

- API RESTful para futuras integraciones móviles

- WebSockets para notificaciones en tiempo real

- HTTPS obligatorio para todas las comunicaciones

5. Atributos de Calidad

5.1 Fiabilidad

- Tasa de errores < 0.1%

- Recuperación automática ante fallos menores

- Backup y restauración confiables

5.2 Mantenibilidad

- Tiempo promedio de corrección de errores < 24 horas

- Arquitectura modular para actualizaciones independientes

- Documentación técnica actualizada

5.3 Rendimiento

- Soporte para 1,000 usuarios concurrentes

- Tiempo de carga optimizado

- Eficiencia en consultas de base de datos

5.4 Transparencia

- Trazabilidad completa de todas las donaciones

- Reportes públicos de uso de fondos

- Auditoría de transacciones

6. Plan de Desarrollo y Cronograma

6.1 Metodología (RUP - 4 meses, 8 iteraciones)

6.2 Plan RUP (Recursos, costos y asignación)

6.3 Cronograma Detallado

| Mes | Iteración |  | Fase principal | Roles principales involucrados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes 1 | Iteración 1 (8 días) – Iteración 2 (15 días) |  | Inicio (definición) + Elaboración inicial | Arquitecto Software, Diseñador UX/UI, Especialista en BD, DevOps, Ciberseguridad |
| Mes 2 | Iteración 3 – Iteración 4 |  | Elaboración completa + inicio de Construcción | Backend, Frontend, UX/UI, Arquitecto, BD, QA |
| Mes 3 | Iteración 5 – Iteración 6 |  | Construcción fuerte (desarrollo y pruebas) | Backend, Frontend, BD, QA, DevOps, Ciberseguridad |
| Mes 4 | Iteración 7 – Iteración 8 |  | Construcción final + Transición (despliegue y soporte) | QA, DevOps, Soporte Técnico, Admin Plataforma, Ciberseguridad |

6.4 Hitos Principales

- Mes 1: Arquitectura y diseño aprobados

- Mes 2: Funcionalidades básicas implementadas

- Mes 3: Sistema completo en ambiente de pruebas

- Mes 4: Sistema en producción y operando

7. Identificación de Stakeholders

7.1 Stakeholders Internos

Equipo de Gestión:

- Gerente de proyecto (planificación y coordinación)

- Product Owner (definición de requisitos y priorización)

Equipo de Desarrollo:

- Arquitecto de software (diseño técnico)

- Diseñador UX/UI (experiencia de usuario)

- Desarrollador backend (lógica del servidor)

- Desarrollador frontend (interfaz web)

- Especialista en bases de datos (modelado y optimización)

- Ingeniero DevOps (infraestructura y despliegues)

- Ingeniero QA/Tester (calidad y pruebas)

- Especialista en ciberseguridad (protección de datos)

Equipo de Soporte:

- Equipo de soporte técnico (atención a usuarios)

- Administradores de plataforma (gestión de contenido)

7.2 Stakeholders Externos

Beneficiarios Directos:

- Pacientes (receptores de apoyo)

- Familias de pacientes (gestores de campañas)

Colaboradores y Donantes:

- Donantes individuales (aportantes de recursos)

- Organizaciones y fundaciones (apoyo institucional)

- Entidades financieras (procesamiento de pagos)

Entidades de Salud:

- Médicos validadores (verificación de casos)

- Hospitales y clínicas (fuente de información médica)

- EPS/IPS (entidades del sistema de salud)

Entidades Regulatorias:

- Ministerio de Salud

- Superintendencia de Salud

- Entidades de protección de datos

Comunidad y Medios:

- Comunidad general (difusión y apoyo)

- Medios de comunicación (visibilidad)

- Redes sociales (canales de difusión)

8. Casos de Uso Principales

Los casos de uso están organizados por actor principal y cubren las funcionalidades esenciales del sistema, desde la gestión de usuarios hasta la administración de campañas y donaciones. Cada caso de uso incluye precondiciones, flujo principal, flujos alternativos y poscondiciones para garantizar una implementación completa y robusta del sistema.

8.1 Gestión de Pacientes y Familias

HU001: Como paciente, quiero registrarme en la plataforma, para poder crear campañas de apoyo.

HU002: Como paciente, quiero completar mi perfil con información médica, para que los médicos puedan verificar mi caso.

HU003: Como familiar, quiero registrar a un paciente, para poder ayudarlo a gestionar campañas.

HU004: Como paciente, quiero actualizar mi información médica, para que mis campañas reflejen mi situación actual.

HU005: Como paciente, quiero ver mis campañas activas y pasadas, para llevar un control de los fondos recibidos.

8.2 Creación y Gestión de Campañas

HU006: Como paciente, quiero crear una campaña solidaria, para recibir apoyo económico o material.

HU007: Como paciente, quiero agregar una descripción de mi necesidad, para que los donantes entiendan mi caso.

HU008: Como paciente, quiero subir documentos médicos, para validar mi campaña con los médicos.

HU009: Como paciente, quiero establecer una meta de donación, para informar a la comunidad cuánto necesito.

HU010: Como paciente, quiero cerrar una campaña cuando se cumpla el objetivo, para indicar que ya no se necesitan más aportes.

8.3 Donantes y Colaboradores

HU011: Como donante, quiero registrarme en la plataforma, para poder realizar donaciones.

HU012: Como donante, quiero buscar campañas por enfermedad o ubicación, para elegir a quién apoyar.

HU013: Como donante, quiero ver la descripción de la campaña y documentos validados, para tener confianza antes de donar.

HU014: Como donante, quiero realizar donaciones seguras en línea, para contribuir sin riesgo.

HU015: Como donante, quiero recibir confirmación de mi donación, para llevar un registro de mis aportes.

HU016: Como donante, quiero recibir actualizaciones de la campaña, para saber cómo se está usando mi donación.

8.4 Validación y Seguridad

HU017: Como médico, quiero revisar y aprobar la información médica de una campaña, para garantizar su veracidad.

HU018: Como administrador, quiero verificar la identidad de los pacientes, para evitar fraudes.

HU019: Como administrador, quiero eliminar campañas falsas o sospechosas, para proteger a los donantes.

HU020: Como especialista en seguridad, quiero encriptar la información sensible, para proteger los datos de pacientes y donantes.

HU021: Como administrador, quiero gestionar permisos de usuarios, para controlar quién puede hacer qué en la plataforma.

8.5 Comunicación y Comunidad

HU022: Como paciente, quiero enviar mensajes a mis donantes, para mantenerlos informados sobre mi progreso.

HU023: Como donante, quiero comentar en las campañas, para interactuar con los beneficiarios.

HU024: Como usuario, quiero compartir campañas en redes sociales, para ayudar a difundirlas.

HU025: Como usuario, quiero recibir notificaciones de campañas cercanas o relevantes, para participar más activamente.

8.6 Reportes y Transparencia

HU026: Como administrador, quiero generar reportes de donaciones, para llevar control financiero.

HU027: Como paciente, quiero ver un historial de todas mis donaciones recibidas, para mantener transparencia.

HU028: Como donante, quiero ver un resumen de las campañas que he apoyado, para saber mi impacto.

HU029: Como administrador, quiero generar reportes de campañas verificadas y aprobadas, para control interno.

HU030: Como paciente, quiero recibir un certificado o comprobante de las donaciones, para llevar registro legal o contable.

9. Modelo de Datos

El sistema utiliza un modelo de datos relacional que incluye las siguientes entidades principales:

- Usuarios (con especialización para cada tipo)

- Campañas y su ciclo de vida

- Donaciones y transacciones

- Documentos médicos y validaciones

- Comunicación y notificaciones

Anexos

Diagramas del Sistema

- Diagrama de casos de uso

Caso de Uso Nivel 0

Casos de Uso Nivel 1

- Modelo de dominio

- Diagrama E-R